Plan de Proyecto

Sistema de Gestión de Productos de Tottus

Versión 1.0

Historial de Revisiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| 10/09/2016 | 1.0 | Versión preliminar con formato de entrega | - Delfin Acharte , Bryan Diego.  - Palomares Bustamente , Percy.  - Paz Mestanza , Silvana. |

Indice

1. Introducción
   1. Nombre del proyecto ………………………………………………………………………………………………………4
   2. Siglas del proyecto …………………………………………………………………………………………………………...4
   3. Descripción del Proyecto ..………………..………………..………………..………………..………………….. 4
   4. Definición del producto de software ………………..………………..………………..………………..…..…… 4
2. Planificación del proyecto
   1. Cronograma del proyecto…………………………………………………………………………………………………….4
   2. Alcance, tiempo , costo y calidad ………………………………………………………………………………………….4
   3. Finalidad del proyecto ……………………………………………………………………………………………………………5
3. Interesados …………………………………………………………………………………………..5-6
4. Introducción
   1. Nombre del proyecto

Sistema de Gestión de Productos de Tottus.

* 1. Siglas del proyecto

SGPT

* 1. Descripción del proyecto.

El sistema SGPT está enfocado en apoyar las actividades del almacen de la empresa de supermercados Tottus , gestionando sus productos y proveedores.

* 1. Definición del producto de software.

Se podrá acceder al sistema mediante un login que es propio del administrador para que el pueda gestionar los productos y proveedores , teniendo como operaciones buscar, filtras , añadir , editar y eliminación física del sistema. Se podrá listar los datos de los productos y proovedores así poder administrar de manera correcta los recursos de logística en cuanto a los productos.

1. Planificación del proyecto
   1. Cronograma del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Hito o Evento Significativo | Fecha Programada |
| 1.Gestión | 22/08/2016 |
| 2.Negocio | 03/09/2016 |
| 3.Requisitos | 10/09/2016 |
| 4.Análisis y diseño | 06/08/2016 |
| 5.Implementación | 07/11/2016 |
| 6. Pruebas | 20/11/2016 |
| 7. Producción | 12/12/2016 |

* 1. Alcance, tiempo, costo y calidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Objetivo | Criterio de éxito |
| Alcance | Desarrollar un sistema que apoye en la gestión de productos y proveedores. | Validación y aprobación de parte de auspiciadores |
| Tiempo | Cumplir con las entregas del proyecto siguiendo las fases y los tiempos establecidos. | Debe estar finalizado en 15 semanas. |
| Costo | Cumplir con los requerimientos en el desarrollo del sistema | No exceder el presupuesto, es decir no mas del 15% de lo estimado. |
| Calidad | Elaborar los productos de software del proyecto de acuerdo a los estandares de calidad. | Cumplimiento de los requisitos y estandares definidos. |

* 1. Finalidad del proyecto

Crear un sistema que permita gestionar los productos y proveedores de la empresa Tottus , esto va poder facilitar en el área de almacen para poder organizar mejor sus recursos y asi tener un control mas eficiente.

1. Interesados
   1. Lista de interesados

|  |
| --- |
| **Lista de Interesados** |
| Delfin Acharte , Bryan Diego |
| Paz Mestanza , Silvana |
| Palomares Bustamante , Percy |
| Wong Portillo , Lenis Rossi |

* 1. Auspiciadores del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Lenis Wong |
| Empresa | FISI |
| Cargo | Docente |
| Fecha | 03-09-16 |